城南院区场外绿化养护，按照用地面积测算场外绿化面积约9314平方米左右（具体根据实际测量）、养护内容：浇水、除草、松土、施肥、修建整形、补种、病虫害防治、防台防寒抗旱、绿地保洁等等，养护要求见下表：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目** | **第一季度** | **第二季度** | **第三季度** | **第四季度** | **备注** |
| 拔草 | 2次 | 5次 | 3次 | 2次 |  |
| 选择性除草剂喷施 | / | 1次 | / | 1次 | 选择性除草剂在人工拔除杂草后喷施，不能频繁重复使用。 |
| 非常绿草坪修剪 | 1次 | 3次 | 3次 | 2次 |  |
| 常绿草坪修剪 | 1次 | 4-5次 | 3次 | 3-4次 |  |
| 灌木、色块、绿篱修剪 | 2次 | 4-5次 | 3次 | 3-4次 |  |
| 病虫害防治 | 1次 | 3次 | 2次 | 1次 |  |
| 乔木修剪 | 冬季修剪1次 | / | / | / |  |
| 行道树修剪 | 共1次 | 疏枝1次(对树枝过密、低垂等需要疏枝的树木进行疏枝) | 7月下旬－8月上旬，台风前全部树木疏枝1次 | 冬季修剪共1次 |  |
| 浇水（抗旱） | / | / | 浇水 | / | 具体根据夏天天气情况进行浇水 |
| 施肥 | 1次 | 晚春、初夏开花灌木或多年生花卉要求花前花后追肥 | 夏季开花灌木或多年生花卉要求花前花后追肥 | 秋、冬季开花灌木或多年生花卉要求花前花后追肥 |  |
| 开花的多年生花卉，球、宿根植物养护 | 松土1次 | 松土、修剪枯枝黄叶1遍，摘除残花（如开花）每月1次 | 松土、修剪枯枝黄叶1遍，摘除残花（如开花）每月1次 | 松土、修剪枯枝黄叶1遍，摘除残花（如开花）每月1次 |  |
| 抹芽及除萌 | 3次 | 3-4次 | 3次 | 3次 |  |
| 乔木涂白（防寒） | / | / | / | 1次 |  |
| 抗雪抗台 | 做好抗雪工作 | / | 做好抗台工作 | 做好抗雪工作 |  |
| 松土与切边 | 1次 | 1次 | 1次 | 1次 |  |
| 零星缺损补种 | 缺失补种 | / | / | 缺失补种 | 正常死亡补种（因不可抗力导致死亡除外） |
| 枯死乔木清理及补种 | 乔木补种 | 及时清理死树 | 及时清理死树 | 乔木补种 | 正常死亡补种（因不可抗力导致死亡除外） |
| 支撑、护篱、绳缚等修复、拆除与更换 | 每月巡查，发现破损修复或拆除 | 每月巡查，发现破损修复或拆除 | 每月巡查，发现破损修复或拆除 | 每月巡查，发现破损修复或拆除 |  |